***По состоянию на 10.08.2020***

**Перечень объектов ремонта улично-дорожной сети в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городском округе город Уфа Республики Башкортостан в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта | Срок окончания работ |
|
|
|
|  | [ремонт ул. Акназарова на участке от ул. Степана Злобина до ул. Менделеева в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2B%20%D0%98%D0%94%D0%9D) | Работы завершены |
|
|  | [ремонт ул. Архитектурная на участке от ул. Ульяновых до ул. А. Невского в Орджоникидзевском и Калининском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F) | Работы завершены |
|
|  | [ремонт ул. Ветошникова на участке от ул. Революционная до ул. Достоевского в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%201) | Работы завершены |
|
|  | [ремонт ул. Ветошникова на участке от ул. Чернышевского до ул. Воровского в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%202) | Работы завершены |
|
|  | [ремонт ул. Ростовская на участке от ул. 50 лет СССР до ул. Шафиева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F) | 15.09.2020 |
|
|  | [ремонт ул. Академика Королева на участке от ул. Маршала Жукова до ул. Набережная реки Уфы в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%90.%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0) | Работы завершены |
|
|  | [ремонт ул. Гафури на участке от ул. Коммунистическая до ул. Вагонная в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%93%D0%B0%D1%84%D1%83%D1%80%D0%B8%2B%20%D0%98%D0%94%D0%9D%2B%D0%9F%D0%9E) | 31.08.2020 |
|
|  | [ремонт ул. Красина на участке от ул. Гоголя до ул. Гафури в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%91%D0%92%2B%D0%98%D0%94%D0%9D) | 31.08.2020 |
|
|  | [ремонт ул. Левитана на участке от ул. Таллинская до ул. Новороссийская в Демском районе ГО г. Уфа РБ](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%91%D0%92%2B%D0%98%D0%94%D0%9D%2B%D0%9F%D0%9E) | Работы завершены |
|
|  | [ремонт ул. Новоженова на участке от Уфимского шоссе до ул. М. Жукова в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0) | 15.09.2020 |
|
|  | [ремонт ул. Орджоникидзе на участке от ул. Машиностроителей до ул. Вологодская в Калининском районе городского округа город Уфа Республики](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B4%D0%B7%D0%B5%20%D0%91%D0%9D%D0%94%2B%D0%9F%D0%9E) | 31.08.2020 |
|
|  | [ремонт ул. Степана Халтурина на участке от ул. Р. Зорге до проспекта Октября в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0) | Работы завершены |
|
|  | [ремонт ул. Чудинова на участке от проспекта Октября до бульвара Славы в Орджоникидзевском районе ГО г. Уфа РБ](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0) | 15.09.2020 |
|
|  | [ремонт Южного проезда в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4)  | Работы завершены |
|
|  | [ремонт ул. Степана Злобина на участке от ул. Акназарова до ул. С. Агиша в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0) | 15.09.2020 |
|
|  | [ремонт ул. Достоевского на участке от ул. Айская до ул. Мингажева в Кировском и Советском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D1%83%D0%BB.%20%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE) | Работы завершены |
|
|  | [ремонт ул. Рыбакова на участке от ул. Калинина до ул. Кольцевая в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0) | Работы завершены |
|
|  | [Ремонт автодороги Уфа- Нагаево на участке от ул. Бородинская до автодороги М-5 "Урал" в Кировском и Октябрьском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5) | 31.08.2021 |
|
|  | [ремонт ул. Дмитрия Донского в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан](file:///%5C%5Cusrdis-bukh%5CShare%5COKR%5CIskhakov_rm%5C%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE) | Работы завершены |
|
|  | Ремонт ул.Ладыгина на участке от ул. Ш. Руставели до пер. Российский | 31.08.2020 |
|  | ремонт ул. Нехаева на участке от ул. Карьерная до ул. Выгонная | Работы завершены |
|  | ремонт проспекта Октября на участке от ул. Города Галле до ул. 50 лет СССР | Работы завершены |
|
|  |  |  |
|  | **Капитальный ремонт улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в городском округе город Уфа Республики Башкортостан** |
|  | ул. Мустая Карима | 15.10.2020 |
|
|  | ул. Города Галле | 15.10.2021 |
|

**Перечень объектов ремонта улично-дорожной сети в рамках территориального заказа Республики Башкортостан по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог в городском округе город Уфа Республики Башкортостан в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование объекта | Срок окончания работ |
|  | Ремонт ул. **Ленина** на участке от ул. Пушкина до бульвара Ибрагимова в Советском, Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 12.10.2020 |
|  | Ремонт ул. **Тоннельная** в Орджоникидзевском и Калининском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Работы завершены |
|  | Ремонт ул. **Коммунистическая** на участке от ул. Карла Маркса до ул. Цюрупы в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 30.09.2020 |
|  | Ремонт ул. **Электровозная** на участке от частного дома, расположенного по адресу: ул. Электровозная, д. 54, до жилого дома, расположенного по адресу: ул. Грозненская, д.71/2, в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Работы завершены |
|  | Ремонт ул. **Айская** в Советском и Кировском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 05.10.2020 |
|  | Ремонт ул. **Кирова** на участке от ул. М. Карима до ул. Амурская в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 30.09.2020 |
|  | Ремонт ул. **Путейская** на участке от ул. Ульяновых до административного здания, расположенного по адресу: ул. Путейская, д. 1/4, в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Работы завершены |
|  | Ремонт ул. **Энтузиастов** на участке от ул. Шафиева до ул. Рудольфа Нуреева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 05.10.2020 |
|  | Ремонт **бульвара Молодежный** в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 12.10.2020 |
|  | Ремонт ул. **С. Перовской** на участке от ул. Авроры до ул. Сочинская в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 30.09.2020 |
|  | Ремонт ул. **Сочинская** на участке от ул. Кавказская до ул. Заки Валиди в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 05.10.2020 |
|  | Ремонт ул. **Пушкина** на участке от ул. Новомостовая до ул. Воровского в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 30.09.2020 |
|  | Ремонт улицы **Российская** на участке от Уфимского шоссе до Южного проезда в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 30.09.2020 |
|  | Ремонт ул. **Достоевского** на участке от ул. Цюрупы до ул. Пархоменко в Советском и Кировском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Работы завершены |
|  | Ремонт ул. **Новогорная** на участке от бульвара Саида-Галиева до ул. Шафиева в Октябрьском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 30.09.2020 |
|  | Ремонт ул. **Пархоменко** на участке от ул. 50-летия Октября до ул. имени города Галле в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 05.10.2020 |
|  | Ремонт автомобильной дороги **Черкассы - Чуварез - Покровка** в Уфимском районе Республики Башкортостан | 25.10.2021 |
|  | Ремонт ул. **50 лет СССР** на участке от ул. Рихарда Зорге до проспекта Октября и от ул. Комсомольская до проспекта Салавата Юлаева в Октябрьском и Советском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 12.10.2020 |
|  | Выполнение работ генеральной подрядной организацией по объекту «Капитальный ремонт ул. **Советской** от ул. Октябрьской Революции до ул. Пушкина, ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Цюрупы, Советской площади в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан» | 30.09.2021 |
|  | Ремонт ул. **Карла Маркса** на участке от ул. Заки Валиди до бульвара Ибрагимова в Кировском и Ленинском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 19.10.2020 |
|  | Ремонт ул. **Крупской** на участке от ул. Коммунистическая до ул. Чернышевского в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 15.10.2020 |
|  | Ремонт ул. **Новомостовая** на участках от ул. Айская до ул. Коммунистическая и от ул. Октябрьской Революции до ул. Пушкина в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 30.09.2020 |
|  | Ремонт ул. **Малая Трактовая** от ул. Большая Шерстомойная до ул. Кустовая, ул. Кустовая, ул. Малая Силикатная до административного здания, расположенного по адресу: ул. Силикатная, 5 в Ленинском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 12.10.2020 |
|  | Ремонт ул. **Генерала Шаймуратова** и ул. Короленко на участке от ул. Дмитрия Донского до ул. Кольцевая в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Работы завершены |
|  | Ремонт ул. **Менделеева** на участке от ул. Генерала Горбатова до ул. С. Агиша в Советском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 30.09.2020 |
|  | Ремонт ул. **Менделеева** на участке от ул. С.Агиша до ул. Энтузиастов в Советском и Октябрьском районах городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 30.09.2021 |
|  | Ремонт ул. **Сун-Ят-Сена** на участке от улицы Менделеева до улицы Ветошникова в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Работы завершены  |
|  | Ремонт ул. **Мингажева** от ул. Чернышевского до ул. Посадской в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Работы завершены |
|  | Ремонт ул. **Посадская** от ул. Мингажева до ул. Коммунистической в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Работы завершены |
|  | Ремонт ул. **Ветошникова** от ул. Сун-Ят-Сенадо ул. Мингажева в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан | Работы завершены |
|  | Ремонт **ул. Пугачева** на участке от улицы Бородинской до улицы Бельской в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан  | Работы завершены |
|  | Ремонт **ул. Дагестанской** от улицы Правды до улицы Магистральной в Демском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан  | Работы завершены |
|  | Ремонт **ул. Октябрьской Революции** в Кировском районе городского округа город Уфа Республики Башкортостан  | 17.09.2020 |