| ## «СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела образования Администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан _______________ В.А. Гафарова (подпись, М.П.) ## «___» _______________ 2013 г. | ## «УТВЕРЖДАЮ» Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан _______________ М.Ш.Мавлютова (подпись, М.П.) - «___» ______________ 2013 г. |
| --- | --- |

Документация

к открытому конкурсу на проведение                                                                 капитального ремонта - общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа №35  Ленинского района городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

г. Уфа, 2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| № Раздела | Наименование |
| --- | --- |
| I. | Общие условия проведения конкурса |
| II. | Информационная карта |
| III. | Техническое задание |
| IV. | Проект гражданско-правового договора |
| V. | Образцы форм |

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Приглашение к участию в открытом конкурсе на проведение  капитального ремонта - общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы №35  Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных  учреждений образования Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» проводит конкурс в интересах Заказчика - Муниципального автономного общеобразовательного  учреждения  средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан для обеспечения его потребностей в соответствии с процедурами, условиями и положениями, предусмотренными настоящей конкурсной документации.

1.2. Вид и предмет конкурса. Место, условия и сроки выполнения работ (оказания услуг).

1.2.1.  Выбор исполнителя работ (услуг), информация о которых содержится в Информационной карте конкурса, осуществляется  в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте гражданско- правового договора.

1.2.2. Победивший участник конкурса должен будет выполнить работы (оказать услуги), являющиеся предметом конкурса, в месте и в течение периода времени, указанным в Информационной карте конкурса.

1.2.3. Если указано в Информационной карте конкурса, в настоящем конкурсе выделяются лоты. Если конкурс состоит из нескольких лотов, предметы, начальные (максимальные) цены, сроки и иные условия выполнения работ (оказания услуг) по лотам указаны в Информационной карте конкурса. При этом участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный гражданско- правовой договор.

1.3. Начальная (максимальная) цена гражданско- правового договора

Начальная (максимальная) цена гражданско- правового договора (далее-Договор)  указана в Информационной карте  конкурса. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота) не может быть превышена при заключении Договора по итогам конкурса.

1.4. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

1.4.1. Финансирование Договора на выполнение работ (оказание услуг), который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте конкурса.

1.4.2. Форма, сроки и порядок оплаты за выполненные работы (оказанные услуги) определены в проекте Договора, прилагаемом к конкурсной документации, и указаны в Информационной карте конкурса.

1.5. Требования к участникам размещения заказа

1.5.1. В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

1.5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1.5.2.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом настоящего конкурса. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной карте конкурса.

1.5.2.2. Требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа –юридического лица и об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

1.5.2.3. Требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе.

1.5.2.4. Требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

1.5.3. Если указано в Информационной карте конкурса, устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:

- об отсутствии в Реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

- об обладании участниками размещения заказа исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением Договора Заказчик приобретает права на результаты интеллектуальной деятельности;

1.5.4. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.6. Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, чем завершается настоящий конкурс.

1.7. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов.

В случае если установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении таких преимуществ содержатся в Информационной карте конкурса.

2. КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

2.1. Содержание конкурсной документации

2.1.1. Конкурсная документация должна быть представлена на  бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Конкурсная комиссия будут руководствоваться текстом конкурсной документации, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной участником размещения заказа неофициально.

2.1.2.  Участнику размещения заказа следует изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление недостоверных  сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, может привести к отклонению заявки на участие в конкурсе.

2.1.3. Заявка участника размещения заказа, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям конкурсной документации, будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

2.2. Разъяснение положений конкурсной документации

2.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры Заказчика или Конкурсной комиссии с участником размещения заказа не допускаются.

2.2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме  Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации, согласно установленной форме. В течение двух рабочих дней со дня  поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

2.2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается  на сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

2.3. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и в конкурсную документацию

2.3.1. Заказчик  вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (без изменения предмета конкурса).

В течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются Заказчиком  в порядке, установленном для размещения на сайте извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе (без изменения предмета конкурса). В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются Заказчиком  в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов (сообщениями по электронной почте) всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продлевается так, чтобы со дня размещения на сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

2.3.3. Участники размещения заказа, получившие комплект конкурсной документации на сайте и не направившие заявления на получение конкурсной документации, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте изменений в извещение о проведении конкурса и разъяснений и изменений конкурсной документации. Заказчиком не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа соответствующей информации.

2.4. Отказ от проведения конкурса

2.4.1. Заказчик  официально разместивший на сайте извещение о проведении конкурса вправе отказаться от проведения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на сайте Заказчиком в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для размещения на сайте извещения о проведении конкурса.

2.4.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

3.1. Форма заявки на участие в конкурсе

Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса.

3.2. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе, все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Любые вспомогательные документы и печатные материалы, представленные участником размещения заказа, могут быть написаны на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным, заверенным надлежащим образом переводом на русском языке.

3.3. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

3.3.1. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

3.3.1.1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий участника размещения  заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) документы, подтверждающие квалификацию участника размещения заказа, если в Информационной карте конкурса указан такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника размещения заказа;

д) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой.

3.3.1.2. Предложение о качестве работ (услуг) и иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе предложение о цене Договора. Если указано в Информационной карте конкурса, также копии документов, подтверждающих соответствие работ (услуг) требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам (услугам).

3.3.1.3. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурса содержится указание на требование обеспечения заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения);

б) копии документов, указанные в Информационной карте конкурса, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (оказание услуг), являющихся предметом конкурса.

3.3.2. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов в составе заявки на участие в конкурсе не допускается применение факсимильных подписей.

3.3.3. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника размещения заказа следующим требованиям:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

3.4. Цена и валюта заявки на участие в конкурсе

3.4.1. Цена Договора, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не должна превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса. В случае если цена Договора, предлагаемая участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, превышает  начальную (максимальную) цену Договора данная заявка отклоняется Конкурсной комиссией на этапе рассмотрения заявок на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

3.4.2. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель по Договору должен оплачивать в соответствии с условиями Договора или на иных основаниях, должны быть включены в цену Договора, предлагаемую участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе.

3.4.3. Неучтенные затраты исполнителя по Договору, связанные с исполнением Договора, но не включенные в предлагаемую цену  Договора, не подлежат оплате Заказчиком.

3.4.4. Цена Договора, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не оговорено в Информационной карте конкурса.

3.5. Требования к описанию выполняемых работ (оказываемых услуг)

Описание выполняемых работ (оказываемых услуг) производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и согласно установленной форме.

3.6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

3.6.1. При подготовке заявки на участие в конкурсе участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.6.2. Сведения, содержащиеся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.6.3.	Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. Копии документов должны быть заверены в нотариальном порядке в случае, если указание на это содержится в форме описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе.

3.6.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

3.6.5. Если конкурс состоит из нескольких лотов, заявка на участие в конкурсе и документы в составе заявке на участие в конкурсе оформляются отдельно в отношении каждого лота.

3.6.6.Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте.

Конверт необходимо оформить следующим образом:

а) адресовать Заказчику по адресу, указанному в Информационной карте конкурса;

б) указать предмет открытого конкурса (лота) и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО…» (указать время и дату, указанные в Информационной карте конкурса как срок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.

в) указать наименование организации, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) (Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица)).

3.6.7. Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное

наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о

месте жительства (для физического лица).

3.6.8. Представленные заявки на участие в конкурсе и документы в составе заявки на участие в конкурсе не возвращаются участнику размещения заказа

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

4.1. Место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе

4.1.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе принимаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.

4.1.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются, начиная со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

4.1.3. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса.

4.1.4. Участник размещения заказа при отправке заявки на участие в конкурсе по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей в соответствии с пунктом 4.4 настоящего раздела.

4.2. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.2.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе направляются участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса.

4.2.2. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе регистрируется представителем Заказчика в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. Запись регистрации заявки на участие в конкурсе включает регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи.

4.2.3. Лицу, вручившему конверт с заявкой на участие в конкурсе, представителем Заказчика  по требованию участника размещения заказа выдается расписка в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе. Такая расписка содержит регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации  заявок на участие в конкурсе.

4.2.4.Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия Конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе путем письменного уведомления Заказчика об этом до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

4.3.2. Изменения заявки на участие в конкурсе должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктом 3.6 настоящего раздела, конверт с комплектом документов маркироваться «ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» и направляться Заказчику до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 настоящего раздела.

Участник размещения заказа вправе подать конверт с изменениями в заявку на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

Изменения, внесенные в заявку на участие в конкурсе, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываются Конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

После вскрытия конвертов с заявками, конвертов с изменениями соответствующих заявок, конкурсная комиссия устанавливает, поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

4.3.3. Участник размещения заказа, отзывающий свою заявку на участие в конкурсе, уведомляет об этом Заказчика в письменной форме до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе должна быть указана следующая информация:

- фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица), или фамилия, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица) – участника размещения заказа, отзывающего заявку;

- наименование конкурса, номер и наименование лота;

- номер заявки на участие в конкурсе, присвоенный при ее регистрации Заказчиком (в случае если участнику размещения заказа известен номер заявки);

- способ возврата заявки, адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом - участника размещения заказа, отзывающего заявку.

Регистрация уведомлений об отзыве заявки на участие в конкурсе производится в том же порядке, что и регистрация заявки.

Участник размещения заказа вправе отозвать заявку на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.

4.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа.

4.5. Срок действия заявок на участие в конкурсе

Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

4.6.  Обеспечение заявки на участие в конкурсе

4.6.1. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки на участие в конкурсе, реквизиты счета для внесения указанных денежных средств указаны в Информационной карте конкурса.

4.6.2. Если в Информационной карте конкурса содержится указание на требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, Участникам размещения заказа, подающим заявки на участие в конкурсе, необходимо внести денежные средства в качестве обеспечения заявок в размере и на банковский счет, указанных в Информационной карте конкурса. Если есть разделение на лоты, то необходимо указывать сумму на каждый лот.

4.6.3. Документами, подтверждающими внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе являются платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения.

4.6.3. В случае непредоставления документа или копий документов, подтверждающих внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, Участник размещения заказа не допускается к участию в конкурсе.

4.6.4. Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается:

а) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия Заказчиком  решения об отказе от проведения открытого конкурса всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе;

б) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Заказчику уведомления об отзыве Участником размещения заказа заявки на участие в конкурсе с соблюдением положений пункта 1.8. Раздела  II настоящей конкурсной документации;

в) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и  сопоставления заявок на участие в конкурсе Участникам размещения заказа, заявки которых были получены после окончания приема конвертов с заявками;

г) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе Участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе;

д) в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер;

е) участнику конкурса, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения Договора с победителем конкурса или с таким Участником конкурса;

ж) победителю конкурса в течение 5 (пяти) рабочих  дней со дня заключения с ним Договора.

4.6.5. Заказчик  не возвращает обеспечение заявки на участие в конкурсе в случае уклонения победителя конкурса или Участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Договора, а также в случае непредоставления таким участником обеспечения исполнения Договора  в случае, если Заказчиком  было установлено требование обеспечения исполнения Договора.

5. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

5.1. Порядок вскрытия конвертов

5.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса, Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе .

5.1.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, Конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов участникам размещения заказа о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе .

5.1.3. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

5.1.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения Договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. Указанный протокол ведется Конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и размещается Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания протокола на сайте.

5.1.5. Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Представители участников размещения заказа предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа  согласно установленной форме.

5.1.6. Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов.

6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ДОПУСК К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ

6.1. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

6.1.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего раздела, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.5 настоящего раздела.

6.1.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не превышает двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

6.1.3. Рассмотрение заявок на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 3.3 настоящего раздела, и участников размещения заказа на предмет их соответствия требованиям, установленным в пункте 1.5 настоящего раздела, осуществляется по принципу: «соответствует требованиям» или «не соответствует требованиям».

6.1.4. Для проверки соответствия участников размещения заказа требованиям, установленным в пункте 1.5 настоящего раздела, Заказчик  вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица, подавшего заявку, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.

6.1.5. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3 настоящего Раздела, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Заказчик, Конкурсная комиссия отстраняет такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

6.1.6. Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

6.2. Допуск к участию в конкурсе.

6.2.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией принимается решение:

а) о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа (о признании участника размещения заказа подавшего заявку участником конкурса);

б) об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе.

6.2.2. Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

а) непредоставления документов, определенных пунктом 3.3 настоящего Раздела (за исключением предусмотренных подпунктом «г» пункта 3.3.1.1 настоящего Раздела), либо наличия в   таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или работах (услугах), на выполнение (оказание) которых размещается заказ;

б) несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.5 настоящего Раздела;

в) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование обеспечения таких заявок указано в Информационной карте конкурса;

г) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

- предложение о цене Договора, превышает начальную (максимальную) цену Договора;

6.2.3. Конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который содержит сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения, которым не соответствует участник размещения заказа, положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника размещения заказа, положений такой заявки, не соответствующих требованиям конкурсной документации, сведений о решении каждого члена Конкурсной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в конкурсе или об отказе ему в допуске к участию в конкурсе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими на заседании членами Конкурсной комиссии и Заказчиком и размещается на сайте.

6.2.4. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

7. ОЦЕНКА И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

7.1. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

7.1.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

7.1.2. Срок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не может превышать десять дней со дня подписания протокола рассмотрения. При проведении конкурса на право заключить Договор, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания указанного протокола.

7.1.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Информационной карте конкурса.

7.2. Определение победителя конкурса

7.2.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе  Конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения Договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения Договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

7.2.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения Договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

7.2.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера.

7.2.4. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации.

7.2.5. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на сайте Заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

7.2.6. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе направить Заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа (сообщением по электронной почте, адрес которой указан в Информационной карте конкурса), запрос о разъяснении результатов конкурса. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса представляет участнику конкурса в письменной форме или в форме электронного документа (сообщением по электронной почте) соответствующие разъяснения.

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Срок заключения Договора

8.1.1.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания  протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации.

8.1.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается Договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении Договора цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора, указанную в извещении о проведении конкурса. В случае если Договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого Договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

8.1.3. Договор должен быть подписан участником конкурса, с которым заключается Договор, в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

8.1.4. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный в Информационной карте конкурса, не представил Заказчику подписанный Договор, переданный ему в соответствии с подпунктом 8.1.1 настоящего раздела, а также обеспечение исполнения Договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения Договора, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения Договора.

8.1.5. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении победителя конкурса заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, либо заключить Договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение Договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался от заключения Договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несостоявшимся.

8.1.6. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

8.1.7. Заказ признается размещенным со дня заключения Договора.

8.2. Обеспечение исполнения Договора

8.2.1. В случае если в Информационной карте конкурса установлено требование обеспечения исполнения Договора, Договор заключается только после предоставления победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается Договор в случае уклонения Победителя конкурса от заключения Договора, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией,  или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора, указанном в Информационной карте конкурса.

8.2.2. Если победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается Договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора, предоставление обеспечения исполнения Договора  не требуется.

8.3. Отказ от заключения Договора

8.3.1. Заказчик после объявления победителя конкурса обязан отказаться от заключения Договора с победителем в случае установления факта:

- проведения ликвидации участников конкурса - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурса – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления участником конкурса заказа заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, поданных участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе;

- нахождения имущества участника конкурса под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения Договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- наличия у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3.2. В случае отказа от заключения Договора с победителем конкурса, от заключения Договора с участником размещения заказа, с которым заключается такой Договор, Заказчиком не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 8.3.1 конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения Договора, составляется протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. Указанный протокол размещается Заказчиком на сайте для размещения информации о размещении заказов в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить Договор.

9. ПРИЗНАНИЕ КОНКУРСА НЕСОСТОЯВШИМСЯ

9.1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе.

9.2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Раздела. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе передает участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом Договор заключается с участником размещения заказа, подавшим указанную заявку, с учетом пункта 8.2 настоящего Раздела на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения Договора.

9.3. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

9.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает такому участнику конкурса проект Договора, который составляется путем включения условий исполнения Договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект Договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом Договор   заключается с учетом пункта 8.2 настоящего Раздела на условиях и по цене Договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной  документацией, но цена такого Договора не может превышать начальную (максимальную) цену Договора указанную в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения Договора.

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, действия (бездействие) Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

Раздел II. Информационная карта

| Пункт 1.1 | Предмет Договора, источник финансирования заказа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конкурс состоит из: | 3 | лотов |  |  |
| Предмет Договора: | Проведение капитального ремонта - общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан |  |  |  |
| лот № 1: |  |  |  |  |
| Источник финансирования: | Федеральный бюджет |  |  |  |
| Пункт 1.2 | Сведения о Заказчике |  |  |  |
| Наименование: | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан |  |  |  |
| Адрес: | 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, 7 |  |  |  |
| Тел./факс: | (347) 251-73-83(приемная), 251-81-23 |  |  |  |
| Адрес электронной почты: | 35_buh@mail.ru |  |  |  |
| Директор: | Мавлютова Марина Шамилевна |  |  |  |
| Контактное лицо: | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан Шагиева Резеда Мударисовна- ведущий специалист тендерной группы Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных бюджетных учреждений» образования Ленинского района городского округа город Уфа РБ |  |  |  |
| Тел. контактного лица: | (347) 251-42-06 |  |  |  |
| Адрес электронной почты: | 723776@mail.ru |  |  |  |
| Сайт для размещения информации о размещении заказов |  |  |  |  |
| Сайт: | http://www.ufacity.info |  |  |  |
| Пункт 1.3 | Язык заявки на участие в конкурсе |  |  |  |
| Язык заявки на участие в конкурсе: | Русский |  |  |  |
| Пункт 1.4 | Содержание заявки на участие в конкурсе. Документы и информация, подтверждающие соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией |  |  |  |
| - 1) Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в конкурсе: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), полученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; г) копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц); д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой; 3) Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документ или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурсной документации к открытому конкурсу содержится указание на требование обеспечения такой заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения); Примечание: В случае непредставления Участником размещения заказа вышеперечисленных документов и сведений, Участник размещения заказа не допускается к участию в настоящем открытом конкурсе. |  |  |  |  |
| Пункт 1.5 | Цена Договора, порядок формирования цены Договора, условия оплаты, место, условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  |  |
| Начальная цена Договора по лоту№1: | 5 409 338,39 руб. |  |  |  |
| Порядок формирования цены Договора: | - цена должна быть указана с учетом уплаты налогов и других обязательных платежей, всех затрат, расходов, связанных с исполнением Договора. |  |  |  |
| Сроки и порядок оплаты: | 100% оплата выполненных Работ производится по безналичному расчету, по факту выполненных работ формы КС-2 и справок формы КС-3, по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимитов бюджетных средств на 2013 год, но не позднее 1 квартала 2014 года. |  |  |  |
| Форма оплаты: | безналичный расчет |  |  |  |
| Место выполнения работ: | 450076, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, Ленинский район, ул. Гафури,7 |  |  |  |
| Условия выполнения работ: | в соответствии с требованиями технического задания и условиями исполнения Договора |  |  |  |
| Срок (период) выполнения работ: | с момента заключения Договора в течение 50 календарных дней |  |  |  |
| Пункт 1.6 | Критерии оценки конкурсных заявок |  |  |  |
| Критерии оценки конкурсных заявок: | Оценка заявок на участие в конкурсе производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в конкурсной документации, Правилами оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить государственный или муниципальный контракт на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2009г. № 722 (далее – Правила). Единая комиссия проведет оценку конкурсных заявок в порядке указанном в настоящем разделе конкурсной документации на основании следующих критериев оценки заявок: 1) критерий «цена контракта» (значимость критерия – 80%); 2) критерий «сроки (периоды) выполнения работ» (значимость критерия – 10%); 3) критерий «срок предоставления гарантии качества работ» (значимость критерия-10%). Для осуществления расчетов в соответствии с Правилами используются следующие обозначения: Rai - значимость критерия "цена контракта"; Rfi - значимость критерия "сроки (периоды) выполнения работ "; Rgi - значимость критерия "срок предоставления гарантии качества работ". Рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления. Значимость критериев определяется в процентах. При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100. Оценка заявок производится с использованием 3 критериев оценки заявок. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, умноженных на их значимость. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения контракта производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. 1) Оценка заявок по критерию "цена контракта" При оценке заявок по критерию "цена контракта" использование подкритериев не допускается. Для определения рейтинга заявки по критерию «цена контракта» в конкурсной документации устанавливается начальная (максимальная) цена контракта. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта" определяется по формуле: Amax - Ai Rai = ---------------- x 100 х Кз, Amax где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «цена контракта»; A max - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в конкурсной документации; Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта; Кз – значимость данного критерия. При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения Договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Для расчета итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 11 Правил рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена контракта", умножается на соответствующую указанному критерию значимость. При оценке заявок по критерию "цена контракта" лучшим условием исполнения Договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой контракта. Государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях по данному критерию, указанному в заявке. 2) Оценка заявок по критерию " сроки (периоды) выполнения работ". Срок выполнения работ не менее 40 дней и не более 50 дней с даты заключения государственного контракта. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки (периоды) выполнения работ", определяется по формуле: Fmax - Fi Rfi = ------------------- x 100 х Кс, Fmax - F min где: Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Fmax - максимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта; Fmin - минимальный срок выполнения работ в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта; Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения работ, в единицах измерения срока (периода) выполнения работ (количество дней) с даты заключения государственного контракта; Кс - значимость данного критерия. При оценке заявок по одному сроку (периоду) выполнения работ лучшим условием исполнения государственного контракта по критерию "сроки (периоды) выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим сроком (периодом) выполнения работ. 3).Оценка заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества работ» В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним государственного контракта принимает на себя обязательство по гарантии качества работ при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества работ установленный в конкурсной документации. Гарантия качества на выполненные работы составляет от 24 до 36 месяцев со дня подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ. При предоставлении «гарантии качества выполняемых работ» на срок более 36 месяцев оценка критерия не меняется. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества работ", определяется по формуле: Gi - Gmin Rgi = ---------------- x 100 х Кг, G min где: Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; Gmin - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в конкурсной документации . Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ; Кг- значимость данного критерия. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг" лучшим условием исполнения контракта по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг. 8.14. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации, по формуле: Ri = Rai + Rfi + Rgi где: Ri – итоговый рейтинг i-й заявки; Rai – рейтинг i-й заявки по критерию «цена контракта»; Rfi - рейтинг i-й заявки по критерию «сроки (периоды) выполнения работ»; Rgi - рейтинг i-й заявки по критерию «срок предоставления гарантии качества работ». |  |  |  |
| Пункт 1.7 | Валюта заявки на участие в конкурсе, используемая для формирования цены Договора и расчетов с подрядчиками, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ |  |  |  |
| Валюта заявки на участие в конкурсе, используемая для формирования цены Договора и расчетов с подрядчиками: | российский рубль |  |  |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ: | не предусмотрен |  |  |  |
| Пункт 1.8 | Обеспечение заявки на участие в конкурсе |  |  |  |
| Форма обеспечения заявки на участие в конкурсе: | внесение денежных средств |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: | 5% от начальной цены Договора (лота) |  | 270 466,92 руб. |  |
| Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН 0275013678, КПП 027501001, БИК 048073001 Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №35 л/с 31305074110) р/с 40701810600003000002 в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России Образец заполнения платежного поручения: Назначение платежа: Обеспечение заявки на участие в конкурсе № закупки ____, _____(наименование конкурса) лот №___, ____ (наименование лота), НДС не облагается. |  |  |  |
| Срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: | перечисление денежных средств на расчетный счет Заказчика не позднее даты и времени начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |
| Срок возвращения обеспечения заявки на участие в конкурсе Участникам размещения заказа, не допущенным к участию в конкурсе: | в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Срок возвращения обеспечения заявки на участие в конкурсе Участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса: | в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок |  |  |  |
| Срок возвращения обеспечения заявки на участие в конкурсе победителю конкурса и Участнику конкурса, занявшему второе место: | в течение 5 рабочих дней со дня заключения Договора с победителем конкурса или с Участником конкурса, занявшим второе место |  |  |  |
| Пункт 1.9 | Место и порядок представления заявок на участие в конкурсе в запечатанных конвертах |  |  |  |
| Адрес для представления заявок на участие в конкурсе в запечатанных конвертах: | Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. М. Гафури , 13/1 |  |  |  |
| Порядок представления заявок на участие в конкурсе в запечатанных конвертах: | Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвертах в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов (обед с 13:00 до 14:00 часов), время Уфимское. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться также непосредственно перед началом вскрытия конвертов. |  |  |  |
| Пункт 1.10 | Срок начала и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Дата и время начала подачи заявок на участие в конкурсе: | 09:00 час. (время Уфимское) 23.05.2013г. |  |  |  |
| Дата и время окончания подачи заявок на участие в конкурсе: | 11:00 час. (время Уфимское) 24.06.2013г. |  |  |  |
| Пункт 1.11 | Дата, время, место и порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |  |
| Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: | 24.06.2013г. в 11:00 час. (время Уфимское) |  |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: | Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. М. Гафури , 13/1 |  |  |  |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: | При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются наименование каждого участника размещения заказа и цена Договора, предложенная таким участником размещения заказа. При процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе могут присутствовать Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, либо их представители при наличии должным образом оформленной доверенности. |  |  |  |
| Пункт 1.12 | Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 25.06.2013г. |  |  |  |
| Рассмотрения заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: | Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. М. Гафури , 13/1 |  |  |  |
| Пункт 1.13 | Место, дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  |  |  |
| Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | 26.06.2013г. |  |  |  |
| Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: | Республика Башкортостан, 450076, г. Уфа, ул. М. Гафури , 13/1 |  |  |  |
| Пункт 1.14 | Процент изменения объема работ по Договору |  |  |  |
| Процент изменения объема работ по Договору: |  |  |  |  |
| Пункт 1.15 | Срок подписания Договора победителем конкурса и заказчиком |  |  |  |
| Срок подписания Договора победителем конкурса: | По истечении 10 календарных дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс признан несостоявшимся)), но не позднее 20 календарных дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс признан несостоявшимся)). |  |  |  |
| Срок подписания Договора заказчиком: | Договор может быть заключен не ранее, чем через десять календарных дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, но не позднее 20 календарных дней со дня проведения торгов (после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе либо протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе (если конкурс признан несостоявшимся)). |  |  |  |
| Пункт 1.16 | Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора: | 20% от начальной цены Договора |  |  | 1 081 867,68 руб. |
| Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения Договора: | в течение 10 календарных дней со дня размещения на сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если конкурс признан несостоявшимся) |  |  |  |
| Валюта обеспечения исполнения Договора: | российский рубль |  |  |  |
| Форма обеспечения исполнения Договора: | Обеспечение исполнения Договора должно быть выражено в валюте Договора, и должно быть представлено Участником размещения заказа Заказчику в одной из форм: в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения Договора . |  |  |  |
| Реквизиты счета для внесения денежных средств в случае передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в качестве обеспечения исполнения Договора: | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан ИНН 0275013678, КПП 027501001, БИК 048073001 Финансовое управление Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (МАОУ СОШ №35 л/с 31305074110) р/с 40701810600003000002 в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России р/с 40701810600003000002 в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России |  |  |  |
| Пункт 1.17 | Срок действия обеспечения исполнения Договора |  |  |  |
| Срок возвращения денежных средств вносимых в качестве обеспечения исполнения Договора: | в течение 20 календарных дней с момента исполнения обязательств по Договору |  |  |  |
| Срок действия безотзывной банковской гарантии: | должен превышать срок действия Договора на срок, достаточный для предъявления претензии – не менее 20 календарных дней. |  |  |  |

##### Заказчик по собственной инициативе вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию или отказаться от проведения открытого конкурса. Извещение о внесении изменений в конкурсную документацию или об отказе от проведения открытого конкурса размещаются Заказчиком на сайте, указанном в Информационной карте настоящей конкурсной документации.

##### Раздел III.	Техническое задание

| ## «СОГЛАСОВАНО» Начальник отдела образования Администрации Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан _______________ В.А. Гафарова (подпись, М.П.) ## «___» _______________ 2013 г. | ## «УТВЕРЖДАЮ» Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан _______________ М.Ш.Мавлютова (подпись, М.П.) - «___» ______________ 2013 г. |
| --- | --- |

##### Техническое задание

на проведение капитального ремонта -  общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

| № лота | Наименование | Начальная (максимальная) цена Договора, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение капитального ремонта - общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 5 409 338,39 |

- 1. Место поставки товара / выполнения работ / оказания услуг:

- Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, 7

- 2. Срок выполнения работ:

- 50 календарных дней с  момента заключения Договора;

- 3. Дополнительные условия:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с:

- общими положениями о строительстве, оснащении, гарантийном сопровождении, испытании и сдачи объекта;

- общими требованиями законодательства к выполняемым работам, о правилах проведения строительно-монтажных работ, о нормативах, ГОСТах,  СНиПах, СанПиНах, гарантии безопасности, архитектурных решениях, решениях по внутренней и внешней отделке зданий и сооружений;

- технико-организационными требованиями;

- сроками выполнения работ;

- планом работ;

  - дефектной ведомостью на капитальный ремонт – общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположенного по адресу: ул. Гафури,7;

  - локальным сметным расчетом на капитальный ремонт – общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположенного по адресу: ул. Гафури,7;

- 4. Особые условия:

- требования не установлены.

5. Объем работ:

В соответствии с:

  - дефектной ведомостью на капитальный ремонт - общестроительных работ здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположенного по адресу: ул. Гафури,7;

  - локальным сметным расчетом на капитальный ремонт – общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан расположенного по адресу: ул. Гафури,7;

Ведущий инженер муниципального казенного учреждения

"Централизованная бухгалтерия

муниципальных бюджетных учреждений образования

Ленинского района городского округа

город Уфа Республика Башкортостан"                                     __________________В.Я.Молоканова

«Согласовано»

Начальник отдела капитального строительства

Администрации Ленинского района городского округа

город Уфа Республики Башкортостан                                        ______________ И. И. Шайхутдинов

Раздел IV. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

  - ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР   №_____

г. Уфа	                       «_____» ___________ 2013г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мавлютовой Марины Шамилевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании результатов открытого конкурса «На проведение капитального ремонта  - общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»   (протокол № __________от _________ 2013 г.), заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее-Договор)  о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленный договором срок, в соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, провести капитальный ремонт - общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан   (далее – «Работы»), расположенного по адресу: 450076, Республики Башкортостан, г.Уфа, Ленинский район, ул. Гафури, 7  (далее – «Объект»), а Заказчик обязуется принять выполненные Работы и оплатить их на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Срок начала Работ: со дня заключения Договора .

Срок окончания Работ: в течение 50 (пятидесяти) календарных дней со дня заключения Договора.

2. Цена Договора

2.1. Цена  Договора, стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком, составляет: _____________________руб. (___________________________________________) в текущих ценах, в т.ч. НДС: ___________рублей (______________).

2.2. Цена Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. Работы финансируются: из бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных средств на 2013 г., но не позднее 1 квартала 2014 года.

2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с надлежащим исполнением Договора, в том числе, расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной Договором.

3. Срок действия Договора.

3.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.

3.2. Сроки выполнения  Работ  определяются Графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.

4.   Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1 Подрядчик принимает на себя обязательства обеспечить выполнение Работ своими силами, строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием.

4.2.	Подрядчик обязуется обеспечить приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов, оборудования.

4.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения Работ материалов и оборудования до подписания акта  комиссии о приемке выполненных работ.

4.4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5. Обязанности Подрядчика

Подрядчик обязан:

5.1.	Выполнить  все  Работы  в  объеме  и  в  сроки,  предусмотренные  настоящим Договором и приложениями к нему, сдать Объект Заказчику в установленный срок в соответствии   с   требованиями   СНиП,   в   состоянии,   обеспечивающем   его   нормальную эксплуатацию.

5.2.	Обеспечить:

- выполнение Работ в полном соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и строительными нормами и правилами;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией  и действующими нормами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока.

5.3.  Обеспечить в ходе выполнения Работ выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

5.4.  Обеспечивать надлежащее состояние строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

5.5. Известить Заказчика письменно за 3 дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки и подписания Заказчиком актов освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть в трёх местах любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6. При готовности Объекта Подрядчик в 5-дневный срок должен письменно известить Заказчика о готовности подписания комиссией акта о приемке выполненных работ.

5.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства , предусмотренные в других пунктах Договора.

5.9. Подрядчик ведёт общий журнал работ, специальные журналы Работ. Заказчик проверяет качество выполняемых Работ и своей подписью подтверждает записи в журналах Работ. Подрядчик обязан в трёхдневный срок принять меры к устранению выявленных недостатков, указанных Заказчиком.

5.10. Вывезти за 2 календарных дня до подписания акта о приемке выполненных работ за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения, другое имущество и строительный мусор.

6. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:

6.1.	Передать Подрядчику в течение трех рабочих дней со дня подписания Договора  проектную документацию, локально-сметный расчет. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии со Строительными Нормами и Правилами и утверждена в установленном порядке.

  - Предоставить Подрядчику в течение  трех рабочих дней  со дня подписания Договора по акту строительную площадку (при необходимости).

  - Своевременно  предоставлять  объемы работ  (производить  открытие  объекта), произвести    приемку    и    оплату    Работ,    выполненных    Подрядчиком,    в    порядке, предусмотренном в пунктах  10, 11 настоящего Договора.

6.4.	Привлечь для выполнения Работ, связанных со вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных Работ.

  - Привлечь к осуществлению технического надзора за выполнением работ специализированную организацию со свидетельством СРО о допуске на выполнение технического надзора.

6.6.   Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах Договора.

.

7. Переход    рисков

7.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта до приемки Объекта Заказчиком несет Подрядчик, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

  - После подписания акта приемки Объекта, Заказчик принимает на себя охрану Объекта и несет риск возможного его разрушения или повреждения, за исключением случаев, когда указанные повреждения возникли по вине Подрядчика.

8. Охранные мероприятия

8.1.	Охрану ремонтируемого Объекта до момента подписания акта о приемке  выполненных Работ осуществляет Подрядчик.

8.2.	Охрану находящихся на строительной площадке или в специально отведенном помещении материалов, изделий, конструкций, оборудования, инструмента и спецодежды осуществляет Подрядчик.

9. Сдача-приемка Работ

9.1.	Сдача - приемка выполненных Работ производится в соответствии с Графиком  выполнения работ и оформляется актом о приемке выполненных работ (форма КС-2). Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта КС-2, справки КС-3 подписывает их либо дает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в приемке Работ.

  - Сдача-приемка выполненных Работ осуществляется после выполнения
сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

  - Подрядчик передает Заказчику за 5 (пяти) дней до приемки выполненных    Работ  два  экземпляра  исполнительной документации с письменным подтверждением фактически выполненных Работ.

  - При сдаче Работ Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

10. Гарантии качества по сданным Работам

10.1. Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

10.2.Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта устанавливается 5 лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных Работ.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в установленные Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя  не позднее двух дней со дня получения письменного извещения от Заказчика.   Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения недостатков.

10.4. Указанные   гарантии   не   распространяются   на   случаи   преднамеренного повреждения Объекта со стороны третьих лиц.

10.5.	При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов  Заказчик   составляет  односторонний  акт   на  основе   проведения   независимой экспертизы, осуществляемой за счет Подрядчика.

11. Оплата Работ и взаиморасчеты

11.1. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в форме безналичного расчета, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) при предъявлении счета и счета-фактуры на оплату, по мере поступления бюджетных средств, в пределах лимитов бюджетных средств на  2013 год, но не позднее 1 квартала 2014 года.

12. Контроль и надзор Заказчика за исполнением Договора

12.1.	Заказчик   либо уполномоченное им лицо осуществляет  технический   надзор   и   контроль   за  соблюдением Подрядчиком   Графика   выполнения   работ,   качества   Работ,   а также   производит проверку соответствия используемых им материалов и оборудования условиям Договора. Заказчик имеет право беспрепятственно контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения Работ.

  - Подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход фактического   выполнения   Работ,   а  также   все   факты   и   обстоятельства,   связанные   с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Заказчик регулярно проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

  - Осуществляя контроль за выполнением Работ, Заказчик не вмешивается в оперативно - хозяйственную деятельность Подрядчика.

12.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

12.5.	Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, упомянутых в п. 5.2 Договора, исправляются им за свой счет в установленные законодательством сроки.

- Обстоятельства непреодолимой силы

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора.

13.2. Если, по мнению сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договора до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

14. Имущественная ответственность

14.1. При нарушении обязательств  настоящего Договора Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплату неустойки, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения объёма работ, предусмотренного графиком производства Работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

14.2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств Подрядчик  возмещает Заказчику все причиненные убытки в полном объеме.

14.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, Подрядчик  вправе потребовать уплату неустойки, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

14.4. В случае, когда убытки, причиненные Подрядчику в связи с выполнением Договора 
не возмещаются в соответствии с Договором, Подрядчик  вправе в законодательно установленном порядке отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, вызванных расторжением Договора.

14.5. За невыполнение и ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик  несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.

14.6 Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

14.7. Штрафные санкции подлежат оплате при предъявлении письменных претензий. Срок для рассмотрения претензий устанавливается в 2 (два) календарных дня.

14.8. Заказчик при нарушении договорных обязательств удерживает из суммы оплаты Подрядчику:

- за нарушение сроков начала и окончания выполнения работ по каждому объекту по вине Подрядчика за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения срока – штраф в размере одной сотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости выполнения работ по каждому объекту;

- за каждый факт некачественного, подтвержденного документально, выполнения работ по каждому объекту - штраф в размере одной сотой ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости выполнения работ по каждому объекту.

14.9.Ненадлежащие исполнение Сторонами обязательств по Договору влечет наступление ответственности в соответствии с положениями Договора и законодательства Российской Федерации.

14.10. В случае выявления в ходе проверки расходования выделяемых по Договору средств проведенной Заказчиком или уполномоченным контрольно-ревизионным органом фактов необоснованного завышения сметной стоимости и/или неверного применения расценок и/или нецелевого расходования средств и/или завышения объемов работ, а также иных обстоятельств, повлекших причинение ущерба Заказчику, Подрядчик возвращает перечисленные ему средства в размере выявленных переплат и сумм нецелевого использования.

14.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.

15. Обеспечение исполнения Договора

15.1. В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта Договора Подрядчик направляет документ об обеспечении исполнения Договора. Обеспечение исполнения Договора предоставляется в размере 20% от начальной (максимальной) цены Договора (цены лота), что составляет  1 081 867,68 (один миллион восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят семь рублей 68 коп.) руб.

15.2. Обеспечение исполнения Договора должно быть выражено в валюте Договора, и должно быть представлено Заказчику в одной из форм: в форме безотзывной банковской гарантии или перечисления денежных средств, в т.ч. в виде вклада (депозита), на расчетный счет Заказчика.

15.2.1 Банковская гарантия.

- В том случае, если обеспечение исполнения Договора представляется в форме безотзывной банковской гарантии, то данная гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации (гл.6, ст.368-379), а также иным законодательным актам Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк, иная кредитная организация, имеющие лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ, гарантирует исполнение обязательств по Договору, которая должна быть не менее суммы, указанной в п. 15.1.; банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и ссылки на соответствующий протокол как основание заключения Договора; банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка, иной кредитной организации, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, выданную ЦБ РФ, с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Срок действия безотзывной банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на срок, достаточный для предъявления претензии –  не менее 20 календарных дней. Все расходы по банковской гарантии относятся на Подрядчика.

15.2.2.Передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).Передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) (денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Договора должны быть перечислены в размере 20% от начальной (максимальной) цены Договора на расчетный счет Заказчика; внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной выписки из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»); назначение платежа: «Средства во временное пользование». Срок возвращения денежных средств, вносимых в качестве обеспечения исполнения Договора: в течение 20 календарных дней с момента исполнения обязательств по Договору.

Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

15.3. Обеспечение исполнения Договора подлежит выплате Заказчику в качестве компенсации за  все причиненные убытки (реальный ущерб, неустойку) как в полном объеме, так и в части, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения генподрядчиком своих обязательств по Договору.

16. Разрешение споров между сторонами

16.1.	Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами   путем   переговоров. Возникшие  договоренности   в   обязательном   порядке фиксируются в дополнительном соглашении Сторон, которое становится обязательным с момента его подписания Сторонами, и является неотъемлемой частью Договора.

16.2. При   возникновении  между  Заказчиком   и  Подрядчиком  спора  по   поводу недостатков выполненных Работ или их причин при невозможности урегулирования этого спора путем переговоров  по  требованию  любой  из  Сторон  должна быть  назначена  независимая экспертиза.  Расходы на  экспертизу несет Подрядчик,  за исключением  случаев,  когда экспертизой  установлено  отсутствие  нарушений  Подрядчиком  условий  Договора  или причинной   связи   между  действиями  Подрядчика  и   обнаруженными   недостатками.   В указанных   случаях   расходы  на  экспертизу  несет  сторона,   потребовавшая  назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

16.3.В случае не урегулирования возникших разногласий между Сторонами в порядке, указанном в п.п.16.1 и 16.2. Договора, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд  Республики Башкортостан.

17. Расторжение Договора

17.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

18. Особые условия

18.1. Все положения настоящего Договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Подрядчика.

18.2.Ущерб, нанесенный третьему лицу по вине Подрядчика при выполнении им Работ по Договору, возмещается Подрядчиком.

18.3.При выполнении Договора стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации и Республики Башкортостан.

18.4.При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый  Подрядчик является правопреемником  Подрядчика по такому Договору вследствие  реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния,  или присоединения.

18.5.Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

18.  Перечень документов, прилагаемых к Договору

1. Приложение №1- Локальный сметный расчет;

2. Приложение №2-  График выполнения  работ.

19. Реквизиты сторон

| Заказчик: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, Ленинский район, ул. Гафури,7 тел.(347) 251-73-83, 251-81-23 ИНН 0275013678 , КПП 027501001 БИК 048073001 , ОГРН 1020202767815, ОКПО 32058633, ОКАТО 80401380000 л/с 31305074110 в ФУ Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан р/с 40701810600003000002 в ГРКЦ НБ Респ. Башкортостан Банка России г.Уфа Директор ______________/Мавлютова М.Ш. / МП. | Подрядчик: _________________________________ _________________________________ Адрес: ___________________________ тел. ______________________________ р/с _______________________________ к/с _______________________________ БИК ______________________________ ИНН ______________________________ КПП ______________________________ ОГРН______________________________ ОКПО_____________________________ __________/________________/ МП. |
| --- | --- |

Приложение №1

к Договору  №_____от ___________2013г.

| "УТВЕРЖДАЮ" |  | "СОГЛАСОВАНО" |
| --- | --- | --- |
| Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 35 Ленинского района городского округа город Уфа Республика Башкортостан Мавлютова М.Ш. |  | Руководитель Подрядчика |
| (должность, ф.и.о.) |  | (должность, ф.и.о.) |
| "__" _____________ 2013 г. |  | "__" _____________ 2013 г. |

# Локальный сметный расчет

на проведение капитального ремонта - общестроительные работы здания

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

Приложение №2

к Договору  №_____от ___________2013г.

| "УТВЕРЖДАЮ" |  | "СОГЛАСОВАНО" |
| --- | --- | --- |
| Директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республика Башкортостан Мавлютова М.Ш. |  | Руководитель Подрядчика |
| (должность, ф.и.о.) |  | (должность, ф.и.о.) |
| "__" _____________ 2013 г. |  | "__" _____________ 2013 г. |

# График выполнения работ

капитальный ремонт - общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан

| Наименование работ | Срок начала работ | Срок окончания работ |
| --- | --- | --- |
| Перечень работ согласно локальному сметному расчету | Со дня заключения Договора | В течение 50 (пятидесяти) календарных дней со дня заключения Договора |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Обоснование начальной (максимальной) цены Договора

Начальная (максимальная) цена Договора установлена в соответствии с объемом средств и проектно-сметной документацией Общества с ограниченной ответственностью «ПроектСтройПлюс», на основании ведомости объемов работ представленного Заказчиком  и составила 5 409 338,39 рублей.

V.	Образцы форм

- Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе – форма №1.

- Заявка  на участие в конкурсе — форма № 2.

- Запрос о разъяснении положений конкурсной документации—форма № 3.

- Форма доверенности на уполномоченное лицо — форма № 4.

- Запрос на предоставление конкурсной документации — форма № 5.

## Форма № 1.

Опись документов, представляемых для участия в открытом конкурсе

Настоящим _______________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

для участия в открытом конкурсе на _________________________________ по лоту __________________________ направляет следующие документы:

(номер и наименование лота)

| № п/п | Название документа | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка на участие в конкурсе (Форма № 2). |  |
| 2. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц). Перевод на русском языке, надлежащим образом заверенный, документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц). |  |
| 3. | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника размещения заказа без доверенности. В случае, если от имени Участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий Участника размещения заказа, заверенную печатью Участника размещения заказа и подписанную руководителем размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника размещения заказа, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. |  |
| 4. | Копии учредительных документов Участника размещения заказа (для юридических лиц) |  |
| 5. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа выполнение работ, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. |  |
| 6. | - Документ или копии документов, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Информационной карте конкурсной документации к открытому конкурсу содержится указание на требование обеспечения такой заявки на участие в конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия такого поручения). |  |
| 7. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника размещения заказа. |  |

- Форма № 2.

Заявка на участие в конкурсе

На бланке организации

«_____»___________________ 20__ г.

Исх. № ________________________

- Наименование Участника размещения заказа: ________________________________________________________

Организационно-правовая форма Участника размещения заказа: ________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)________________________________________________

Место нахождения  (место государственной регистрации) Участника размещения заказа (для юридического лица): ___________________________________________________________________________________________

Почтовый адрес Участника размещения заказа:_______________________________________________________

Фактическое место нахождения Участника размещения заказа: ________________________________________

Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства Участника размещения заказа
(для физ. лица)____________________________________________________________________________________

Контактный телефон/факс (с указанием кода города): _________________________________________________

Заказчику:  __________________________________________________________________________________

(наименование  Заказчика)

- Уважаемые господа!

Изучив извещение и конкурсную документацию, в т.ч. порядок формирования цены Договора, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативные правовые акты, мы нижеподписавшиеся  _________________________________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в лице _____________________________________________________________________ предлагаем осуществить

(должность руководителя или уполномоченного лица, и его Ф.И.О.)

выполнение ____________ лот №_______ по цене Договора на сумму __________(______________), которая является неотъемлемой частью настоящей заявки на участие в конкурсе, в объеме и на условиях, установленных конкурсной документацией.

Мы берем на себя обязательства осуществить выполнение ____________________________________________

(указать номер и наименование лота)

в соответствии со сведениями о качестве работ, которые изложены в Техническом задании конкурсной документации.

Мы обязуемся в случае признания нашей заявки на участие в конкурсе, выигравшей конкурс, осуществлять выполнение работ в соответствии с условиями, оговоренными в Договоре, заключенном по итогам конкурса, а также не изменять цену Договора в течение всего периода выполнения работ.

Настоящей заявкой на участие в конкурсе декларируем, что в отношении нашей организации:

- не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства,

- деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсе,

- размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период,

- отсутствуют сведения в Реестре недобросовестных поставщиков.

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен _______________________ (Ф.И.О., телефон/факс, адрес электронной почты работника Участника размещения заказа). Все сведения о проведении конкурса просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

К заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе согласно описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на ________ листах.

(перечислить прилагаемые документы с указанием количества листов в документе):

1)

2)

3) и т.д.

______________________________________________

(подпись, М.П.)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество Участника размещения заказа или лица, уполномоченного на

осуществление действий от имени Участника размещения заказа)

- Форма № 3.

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации

Заказчику:

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

г. Уфа, ул. Гафури,7

тел.: (347)251-73-83, 251-81-23

Директору

М.Ш.Мавлютовой

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации по открытому конкурсу

Проведение капитального ремонта - общестроительных работ здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы №35 Ленинского района городского округа г. Уфа РБ

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации

| № | Раздел конкурсной документации | Ссылка на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса о разъяснении положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Разъяснения прошу направить (указать необходимое из нижеперечисленного):

по факсу____________________________________________________________________________

по адресу____________________________________________________________________________

по адресу электронной почты _______________________________________________________

Должность 							           Фамилия Имя Отчество

Полностью

М.П.								Дата Подпись

Примечание: В целях оперативного рассмотрения запроса о разъяснении положений конкурсной документации; Участникам размещения заказа рекомендуется направлять копию запроса о разъяснении положений конкурсной документации, в адрес Организатора конкурса

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия муниципальных  учреждений образования Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

одним из нижеперечисленных способов:

- по факсу: (347) 251-43-66,

- нарочным по адресу: г. Уфа, ул. Гафури, 13/1, каб.15,  тел.251-42-06

- по адресу электронной почты: 723776@mail.ru

- Форма № 4.

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

г. ______________             ________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо – участник размещения заказа:

________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

в лице ________________________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________

доверяет ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчеств  о, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________ «____» _____________г. кем_____________________________________________________________________________

представлять интересы, давать необходимые разъяснения от имени ________________________________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсе _____________________________________________________________________, проводимом_____________________________________________________________________.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением, давать необходимые разъяснения, а также совершать иные предусмотренные законом действия.

Подпись_________________________________            ________________________ удостоверяю.

(Фамилия, инициалы удостоверяемого)                                                   (Подпись удостоверяемого)

Руководитель организации 	 _____________________ ( _________________)

(Ф.И.О.)

М.П.

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

(Ф.И.О.)

М.П.

- Форма № 5.

## ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Оформляется на фирменном бланке

Исх. №___________

От ____________ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №35 Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан г. Уфа, ул. Гафури,7 тел.: (347)251-73-83, 251-81-23 Директору М.Ш.Мавлютовой

Прошу предоставить _______________________________________________________________

(наименование организации)

пакет Конкурсной документации открытого конкурса на проведение  капитального ремонта -общестроительные работы здания Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №35                                                                                                                                                                                 Ленинского района городского округа  город Уфа Республики Башкортостан

Адрес:___________________________________________________________________

Тел/факс:_________________________________________________________________

e-mail: ___________________________________________________________________

Контактное лицо:__________________________________________________________

Руководитель 				_______________________		/Ф.И.О./

(подпись)

М.П.